DAFTAR ISI

Klik kanan pada daftar isi di bawah lalu pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

TECHNICAL ENGINEERING DOCUMENT

(TED)

Pengembangan Screen Baru di MAAS untuk

Whitelist Merchant Environment Beta dan Production

| Nomor TED | TED-#21742 |
| --- | --- |
| Version | V1.0 |
| Document Classification | Internal |
| Document Status | In Review |
| Tanggal | 21 Agustus 2026 |
| Target Implementasi Production | Sabtu, 26 September 2026 |

PT. Mitra Transaksi Indonesia

# CATATAN — DOKUMEN INI ADALAH CONTOH

BACA DULU Dokumen ini adalah CONTOH pengisian TED menggunakan template versi terbaru, memakai kasus nyata dari TED #21742 (Screen Whitelist MAAS). Tujuannya sebagai golden sample — acuan tingkat kedalaman yang diharapkan saat tim developer mengisi TED. Bagian yang datanya memang ada di TED asli: Background, Problem & Objective, High-Level Scope, Tech Stack, Code Dependency, daftar reviewer, dan skenario testing. Bagian yang di TED asli belum ada dan DI SINI DIISI SEBAGAI ILUSTRASI: detail API, struktur tabel, kontrol keamanan, runbook operasional, deployment & rollback, dan risk register. Angka, nama endpoint, nama kolom, threshold, dan kontak pada bagian tersebut adalah contoh — WAJIB diganti dengan data sebenarnya sebelum dipakai.

Asumsi yang dipakai dalam contoh ini:

| No | Asumsi | Dampak jika asumsi salah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Screen whitelist dibangun di atas stack MAAS existing (Java Spring Boot + PostgreSQL 15 + OpenShift) sesuai Tech Stack di TED asli. | Bagian B.3 dan E.2 perlu disesuaikan |
| 2 | Common code baru untuk dropdown environment diberi kode AUT1223, mengikuti pola penamaan AUT1222 yang sudah ada. | Ganti kode di C.5, D.1, dan E.2 |
| 3 | Nama tabel utama TBMCLVNRTLIST diambil dari TED asli; nama tabel temp dan history adalah usulan. | Ganti nama tabel di C.5 dan D.4 |
| 4 | Role aplikasi MAAS mengikuti pola MAAS_WL_VIEWER / MAKER / CHECKER / ADMIN. | Sesuaikan matriks akses di C.2 dan C.6 |
| 5 | Maker-checker diterapkan untuk Delete dan Bulk Upload karena menyentuh routing callback production. | Jika kebijakan berbeda, ubah C.6 dan alur di C.1 |
| 6 | Monitoring memakai AppDynamics + ELK sesuai Tech Stack di TED asli. | Sesuaikan D.3 |

# 0.  IDENTITAS DOKUMEN

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Document Type | TED — Pengembangan Screen Baru di MAAS untuk Whitelist Merchant Environment Beta dan Production |
| Nomor TED | TED-#21742 |
| Judul | Pengembangan Screen Baru di MAAS untuk Whitelist Merchant Environment Beta dan Production |
| Aplikasi / Sistem | MAAS (Merchant Acquiring Administration System) |
| Document Classification | Internal |
| Document Status | In Review |
| Date | 21 Agustus 2026 |
| Owner Group | Product Management Group |
| Prepared by (Developer) | Faiz Ihza M, Sandi G., M Taufik Hidayat — Livin Merchant 4 Arie Valiant Rindengan — Livin Merchant 2 |
| Tech Lead | Andrew Tasijawa — IT Engineering (Backend) |
| Version Document | V1.0 |
| Target Implementasi Production | Sabtu, 26 September 2026, pukul 22:00 – 01:00 WIB |

## 0.1  Referensi Dokumen

| Jenis Dokumen | Nomor / Link | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Change Request / Ticket | #21742 | CR utama pengembangan screen whitelist |
| Change Request terkait | #22781 | Enhancement SAU06F004U (routing callback) |
| BRD / PRD | PRD-LM-2026-014 | Klasifikasi merchant Livin Merchant Beta vs Production |
| Requirement (Screen) | REQ-114-whitelist-screen | Template 2 — Screen / UI |
| Requirement (API) | REQ-114-whitelist-api | Template 4 — API |
| Desain UI (Figma) | figma.com/design/2UC4umHnzf9mAgGZGNTwvD/MAAS---Whitelist-Screen | Node 0-1, sudah final per 12 Agustus 2026 |
| TSD sebelumnya yang digantikan | TSD-AUT1222-v3 | Mekanisme whitelist lama via common code |
| SIT Report | QA/SIT/2026/0912-MAAS-WL | Sign-off 12 September 2026 |
| UAT Report | QA/UAT/2026/0924-MAAS-WL | Sign-off 24 September 2026 |
| CAB / Change Ticket | CHG-2026-09-0417 | Jadwal implementasi 26 September 2026 |

## 0.2  Version History

| Version | Tanggal | Update by | Change Description | IT Architecture | IT Security | Dual Control (Dev) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 26 Jun 2026 | Rifaldi Maulana | Inisiasi pengembangan screen baru whitelist beta dan production | ☑ | ☑ | ☑ | Draft |
| V1.1 | 07 Agu 2026 | Faiz Ihza M | Penambahan detail API, struktur tabel, dan kontrol maker-checker hasil review IT Security | ☑ | ☑ | ☑ | In Review |
| V1.2 | 21 Agu 2026 | Faiz Ihza M | Penambahan Bagian D (Operational Handover) dan E (Deployment & Rollback) hasil review Application Support | ☑ | ☑ | ☑ | In Review |

## 0.3  Daftar Istilah / Singkatan

| Singkatan | Kepanjangan / Arti |
| --- | --- |
| MAAS | Merchant Acquiring Administration System — aplikasi administrasi merchant di MTI |
| LM | Livin Merchant — aplikasi merchant milik Bank Mandiri |
| MID | Merchant ID — identitas unik merchant |
| MTI | PT. Mitra Transaksi Indonesia |
| Whitelist | Daftar MID yang diizinkan diarahkan ke environment routing tertentu |
| ENV Backend | Environment tujuan routing callback ke sistem backend (Beta / Production) |
| ENV Auth | Environment tujuan routing proses autentikasi (Beta / Production) |
| AUT1222 | Common code existing tempat data whitelist disimpan sebelum pengembangan ini |
| AUT1223 | Common code baru berisi daftar value dropdown environment (asumsi penamaan) |
| TBMCLVNRTLIST | Tabel baru penyimpan data MID whitelist beserta routing environment |
| Maker-Checker | Kontrol dual control: satu user mengajukan, user lain menyetujui |
| PIV | Post Implementation Verification — verifikasi setelah implementasi production |

# A.  EXECUTIVE SUMMARY

## A.1  Background

Merchant yang terdaftar pada aplikasi Livin Merchant memiliki dua kategori environment, yaitu environment Beta dan environment Production. Saat ini mekanisme registrasi merchant untuk kedua environment tersebut dilakukan melalui menu common code AUT1222 di MAAS.

Registrasi dilakukan satu per satu secara manual. Berdasarkan data operasional Juni 2026, rata-rata terdapat 40 MID baru per hari dengan waktu pengerjaan ±3 menit per MID, sehingga menghabiskan ±2 jam kerja per hari. Untuk kondisi data yang perlu di-unwhitelist (penghapusan data), tim operasional tidak dapat melakukannya sendiri dan harus mengajukan patching ke tim development, dengan waktu penyelesaian rata-rata 2 hari kerja.

Seiring pertumbuhan merchant Livin Merchant, mekanisme ini menjadi penghambat. Diperlukan mekanisme baru yang mendukung pengklasifikasian merchant ke dalam kategori Beta atau Production secara mandiri oleh tim operasional.

## A.2  Problem Statement & Objective

Problem Statement:

| No | Problem Statement | Data Pendukung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proses maintenance data whitelist pada common code AUT1222 lambat karena harus dilakukan satu per satu | ±3 menit per MID; rata-rata 40 MID/hari = ±2 jam kerja/hari |
| 2 | Penghapusan data whitelist (unwhitelist) tidak dapat dilakukan tim operasional dan harus melalui patching oleh tim development | Rata-rata 2 hari kerja per permintaan; 11 permintaan pada Juni 2026 |
| 3 | Risiko human error tinggi karena data di-handle satu per satu tanpa validasi status merchant | 3 insiden salah input MID pada Q2 2026 |
| 4 | Tim operasional tidak dapat mengetahui apakah suatu MID termasuk merchant Livin Merchant atau bukan sebelum melakukan registrasi | Pengecekan manual ke tim lain, rata-rata 1 hari |

Objective:

| No | Objective | Ukuran Keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| 1 | User dapat menambahkan dan mengurangi whitelist MID Livin Merchant secara mandiri melalui screen, tanpa patching | 0 permintaan patching untuk unwhitelist setelah go-live |
| 2 | Mempermudah operasional dalam pencarian data yang dapat di-whitelist, serta melihat apakah MID termasuk merchant Livin Merchant atau bukan | Pengecekan status MID selesai dalam 1 layar, tanpa koordinasi antar tim |
| 3 | Pendaftaran MID dapat dilakukan secara massal melalui bulk upload | Mampu memproses 500 MID dalam satu file upload |
| 4 | Menurunkan waktu kerja registrasi whitelist harian | Dari ±2 jam/hari menjadi < 20 menit/hari |

## A.3  Solution Summary

Dibangun satu screen baru di MAAS bernama "Livin Routing List" yang menampilkan seluruh MID Livin Merchant yang di-whitelist beserta environment routing-nya (Backend dan Auth). Screen menyediakan fungsi search, inquiry status merchant, penambahan data secara satuan maupun bulk upload Excel, edit environment, delete, export Excel, dan change history. Data whitelist dipindahkan dari common code AUT1222 ke tabel baru TBMCLVNRTLIST, dan proses routing callback dari MTI ke Mandiri selanjutnya membaca tabel tersebut. Karena perubahan ini menyentuh routing callback production, aksi Delete dan Bulk Upload diberi kontrol maker-checker. Dampak utama: tim operasional dapat mengelola whitelist secara mandiri tanpa patching, dengan jejak audit yang lengkap.

## A.4  High-Level Scope

| ID | Requirement / EPIC | Deskripsi | Existing Condition | Proposed (To Be) | Impact Area | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TED-21742-R01 | Screen baru Livin Routing List | Screen berisi informasi MID yang didaftarkan dan routing endpoint tiap merchant, dilengkapi fungsi search sesuai kebutuhan user | Tidak ada screen; data dikelola via common code AUT1222 | Screen baru di menu MAAS > Merchant > Livin Routing List | App | Done |
| TED-21742-R02 | Penambahan data whitelist satuan & bulk | Fungsi tambah data merchant secara satuan maupun bulk upload Excel, termasuk download template bulk | Input manual satu per satu di common code | Form input + upload Excel maksimum 500 baris | App, DB, Security | Done |
| TED-21742-R03 | Edit & delete data whitelist | Fungsi ubah environment dan hapus data merchant yang di-whitelist | Penghapusan harus melalui patching tim development | Edit & delete mandiri dengan kontrol maker-checker | App, DB, Security | Done |
| TED-21742-R04 | Inquiry status merchant | Fungsi inquiry status MID hasil pencarian, menampilkan nama merchant dan status aktif/terminated | Pengecekan manual ke tim lain | Inquiry realtime ke service merchant existing | App | Done |
| TED-21742-R05 | Export data & download template | Export data whitelist ke Excel dan download template bulk upload | Tidak ada | Export .xlsx dan template .xlsx | App | Done |
| TED-21742-R06 | Dropdown environment Auth/Backend | Common code baru untuk menentukan value dropdown pilihan environment | Nilai environment ditulis bebas di common code AUT1222 | Common code AUT1223 sebagai referensi dropdown | App, DB | Done |
| TED-21742-R07 | Change history per data | Fungsi change history untuk masing-masing data yang dipilih | Tidak ada jejak perubahan | Tabel history + tampilan change history di screen | App, DB, Security | Done |
| TED-21742-R08 | Proses routing callback dari tabel baru | Proses routing callback dari MTI ke Mandiri ditentukan dari data pada tabel baru, bukan common code | Routing membaca common code AUT1222 | Routing membaca tabel TBMCLVNRTLIST | App, DB, External Party | Done |

## A.5  Out of Scope

| No | Yang tidak dikerjakan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Migrasi data whitelist existing dari common code AUT1222 ke tabel TBMCLVNRTLIST | Ditangani terpisah pada CR #22910; sampai migrasi selesai, routing membaca kedua sumber (lihat C.7) |
| 2 | Penghapusan menu common code AUT1222 | Menu dipertahankan sebagai fallback selama periode paralel 1 bulan |
| 3 | Perubahan pada aplikasi Livin Merchant (sisi Bank Mandiri) | Tidak ada perubahan kontrak; hanya nilai routing yang berubah sumbernya |
| 4 | Notifikasi otomatis ke merchant saat environment berubah | Diusulkan sebagai enhancement pada backlog Q4 2026 |
| 5 | Approval berjenjang lebih dari dua level pada maker-checker | Hanya satu level checker pada rilis ini |

## A.6  External / Third-Party Dependency

| Pihak | Bentuk Dependency | Perlu Koordinasi? | Perlu Notifikasi? | PIC | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank Mandiri — tim Livin Merchant | Penerima callback routing dari MTI. Sumber data routing berubah dari common code ke tabel baru, kontrak callback tidak berubah. | Ya | Ya — H-7 sebelum implementasi | Arie Valiant Rindengan | Sudah dikonfirmasi 14 Agu 2026 |
| Bank Mandiri — tim QA Livin Merchant | Pendampingan pengujian callback di environment Beta dan Production | Ya | Tidak | Arie Valiant Rindengan | Terjadwal 12 Sep 2026 |

Tidak ada dependency ke switching (Jalin / Rintis / Artajasa) maupun principal, karena pengembangan ini tidak menyentuh jalur transaksi maupun proses settlement.

# B.  TECHNICAL SOLUTION

## B.1  Technology Vision

| Aspect | Description |
| --- | --- |
| Stability | Service berjalan pada 2 pod OpenShift di belakang service load balancer; kegagalan 1 pod tidak menghentikan layanan. Routing callback tetap dapat membaca common code AUT1222 sebagai fallback selama periode paralel 1 bulan. |
| Scalability | Data whitelist dipindahkan dari common code (bertipe key-value dan tidak ter-index) ke tabel relasional ber-index pada kolom MID, sehingga pencarian tetap cepat saat data tumbuh. Bulk upload dibatasi 500 baris per file dan diproses per batch 100 baris agar tidak memblokir service. |
| Security | Otorisasi per role di sisi server (MAAS_WL_VIEWER / MAKER / CHECKER / ADMIN), kontrol maker-checker untuk Delete dan Bulk Upload, audit trail nilai lama dan nilai baru pada setiap perubahan, serta validasi tipe dan ukuran file upload. |
| Good User Experience | Seluruh proses (cek status MID, daftar, ubah, hapus, export) selesai dalam satu layar tanpa koordinasi antar tim. Status merchant dan nama merchant terisi otomatis setelah inquiry, sehingga user tidak perlu mengetik ulang. |

## B.2  Topology (High Level Architecture)

[ Sisipkan diagram arsitektur as-is dan to-be di sini — Lampiran 1 ]

Penjelasan komponen & alur data:

| No | Komponen | Peran | Berubah? | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAAS Web (Front End) | Menampilkan screen Livin Routing List | Baru | Screen baru; menu ditambahkan pada modul Merchant |
| 2 | MAAS App Service (Backend) | Menyediakan API whitelist: list, inquiry, save, update, delete, bulk upload, export, history | Baru | Service SMC03F300R–SMC03F303U |
| 3 | Merchant Inquiry Service | Menyediakan data nama merchant dan status MID | Tidak berubah | Dipanggil dari fungsi inquiry; kontrak existing |
| 4 | PostgreSQL — TBMCLVNRTLIST | Menyimpan data MID whitelist beserta ENV Backend dan ENV Auth | Baru | Tabel baru; menggantikan penyimpanan di AUT1222 |
| 5 | PostgreSQL — Common Code AUT1223 | Menyimpan daftar value dropdown environment | Baru | Common code baru |
| 6 | Routing Callback Service (SAU06F004U) | Menentukan tujuan callback dari MTI ke Mandiri | Diubah | Sumber data routing berubah dari AUT1222 ke TBMCLVNRTLIST, dengan fallback ke AUT1222 selama periode paralel |
| 7 | Common Code AUT1222 | Penyimpanan whitelist lama | Tidak berubah | Dipertahankan sebagai fallback; dinonaktifkan setelah migrasi CR #22910 |

## B.3  Tech Stack / API Service Catalog / Platform

| Type | Category | Technology | Version | EOS Date | Baru / Existing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code Base | Programming Language | Java Spring Boot | 3.2 | Des 2027 | Existing |
| Code Base | Framework | Spring Cloud | 2023.0 | Des 2027 | Existing |
| Database | Database | PostgreSQL | 15 | Nov 2027 | Existing |
| Infrastructure | Container Platform | OpenShift | 4.14 | Jun 2027 | Existing |
| Security Management | Authentication | OAuth2 | — | — | Existing |
| Security Management | Encryption | AES-256 | — | — | Existing |
| Monitoring | Log Management | ELK Stack | 8.x | — | Existing |
| Monitoring | APM | AppDynamics | 23.x | — | Existing |
| Library | Excel Processing | Apache POI | 5.2.5 | — | Baru — untuk bulk upload & export |

## B.4  Infrastructure Design

Pengembangan ini tidak memerlukan server baru maupun perubahan topologi jaringan. Detail server dirujuk ke CMDB; daftar lengkap server production tidak dicantumkan dalam dokumen ini sesuai ketentuan klasifikasi Internal.

Komponen terdampak:

| Komponen / Server (role) | Fungsi | Perubahan | Ref. CMDB | Perlu resource tambahan? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAAS App Service (2 pod, OpenShift) | Application service | Deploy artefak baru + restart | CI-MAAS-APP-PRD | Tidak |
| MAAS Web (2 pod, OpenShift) | Web / Front End | Deploy artefak baru + restart | CI-MAAS-WEB-PRD | Tidak |
| PostgreSQL MAAS (primary + standby) | Database | Tambah 3 tabel baru + 1 common code | CI-MAAS-DB-PRD | Tidak — estimasi tambahan 1,2 GB / 12 bulan (lihat C.5) |
| Routing Callback Service | Application service | Deploy versi baru SAU06F004U | CI-MTI-RTG-PRD | Tidak |

Kebutuhan resource baru: tidak ada.

Firewall / Network request: tidak ada. Seluruh komunikasi terjadi antar service yang sudah saling terbuka di zona yang sama.

# C.  DETAIL DESIGN

## C.0  Matriks Kelengkapan Detail Design

| Pilar | Ada? | Jumlah item | Bagian | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flow Process | ☑ Ada | 2 flow | C.1 | Flow registrasi whitelist (maker-checker) dan flow routing callback |
| UI / Screen | ☑ Ada | 1 screen | C.2 | Screen Livin Routing List |
| API | ☑ Ada | 9 endpoint | C.3 | Detail penuh untuk 2 endpoint kunci, sisanya pada katalog |
| File / Batch | ☑ Ada | 2 file | C.4 | Template bulk upload dan file hasil export. Tidak ada batch/scheduler. |

## C.1  Flow Process

### Flow 1 — Registrasi & Perubahan Data Whitelist (Maker-Checker)

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R02, R03, R04 |
| Nama Flow | Registrasi & Perubahan Data Whitelist MID Livin Merchant |
| Aktor / sistem yang terlibat | User Maker (MAAS_WL_MAKER), User Checker (MAAS_WL_CHECKER), MAAS App Service, Merchant Inquiry Service, PostgreSQL |
| Trigger (pemicu) | User Maker membuka screen Livin Routing List dan melakukan aksi Add / Bulk Upload / Edit / Delete |
| Pre-condition | User memiliki role MAAS_WL_MAKER; MID yang didaftarkan merupakan merchant Livin Merchant dengan status Active |
| Post-condition (sukses) | Data tersimpan di TBMCLVNRTLIST dengan status APPROVED; tercatat di tabel history; routing callback membaca data baru |
| Post-condition (gagal) | Data tetap di tabel staging dengan status REJECTED; data produksi tidak berubah; alasan penolakan tercatat |
| Sifat proses | Sinkron (inquiry & simpan staging) + Asinkron ringan (commit ke tabel utama setelah approval) |

[ Sisipkan swimlane diagram Flow 1 — Lampiran 2 ]

Langkah proses:

| Step | Aktor / Komponen | Aksi | Input | Output | Kondisi / Percabangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | User Maker | Membuka screen dan memilih aksi | — | Form input / form upload | Add satuan → step 2; Bulk upload → step 3 |
| 2 | User Maker | Input MID, pilih ENV Backend dan ENV Auth | MID, ENV Backend, ENV Auth | Baris data belum tersimpan | Lanjut step 4 |
| 3 | User Maker | Download template, isi, lalu upload file Excel | File .xlsx maks. 500 baris | Daftar baris terbaca di layar | File invalid → exception E-02 |
| 4 | MAAS App Service | Inquiry status MID ke Merchant Inquiry Service | Daftar MID | Nama merchant + status MID | Timeout → exception E-01 |
| 5 | MAAS App Service | Validasi hasil inquiry | Status MID | Baris ditandai valid / invalid | Status Terminated → baris ditolak (D-01) |
| 6 | User Maker | Submit data yang valid | Baris valid | Data masuk tabel staging, status PENDING | Tidak ada baris valid → exception E-03 |
| 7 | MAAS App Service | Mencatat pengajuan ke tabel history | Data staging | Record history status SUBMITTED | — |
| 8 | User Checker | Membuka daftar pengajuan dan meninjau | Data staging PENDING | Keputusan approve / reject | Reject → step 10 |
| 9 | MAAS App Service | Commit data ke TBMCLVNRTLIST | Data staging APPROVED | Data aktif; history APPROVED | Gagal commit → rollback, exception E-04 |
| 10 | MAAS App Service | Menandai data staging REJECTED beserta alasan | Alasan penolakan | History REJECTED | Data produksi tidak berubah |

Decision point / business rule:

| No | Kondisi | Jika Ya | Jika Tidak | Sumber Aturan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Status MID = Active | Baris boleh dilanjutkan ke proses simpan | Baris ditolak, ditandai merah di layar, tidak ikut disubmit | PRD-LM-2026-014 ps. 4.2 |
| D-02 | MID sudah pernah terdaftar di TBMCLVNRTLIST | Baris diperlakukan sebagai update environment, bukan insert baru | Insert baris baru | PRD-LM-2026-014 ps. 4.3 |
| D-03 | Aksi = Delete atau Bulk Upload | Wajib melalui approval Checker sebelum berlaku | Perubahan berlaku langsung setelah simpan (Edit satuan) | Kebijakan dual control IT Security |
| D-04 | Maker = Checker (orang yang sama) | Approval ditolak sistem | Approval diproses | Kebijakan dual control IT Security |
| D-05 | Jumlah baris file bulk > 500 | File ditolak seluruhnya | File diproses | Batas kapasitas, lihat C.4 |

Exception & alur alternatif:

| No | Kondisi Gagal | Yang Terjadi di Sistem | Pesan ke User | Data ter-rollback? | Boleh retry? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Timeout inquiry ke Merchant Inquiry Service (> 10 detik) | Proses dihentikan; tidak ada data yang disimpan | "Gagal mengambil status merchant. Silakan coba beberapa saat lagi." | Ya — tidak ada data tersimpan | Ya |
| E-02 | File upload bukan .xlsx, melebihi 2 MB, atau kolom tidak sesuai template | File ditolak sebelum diproses | "Format file tidak sesuai. Gunakan template yang tersedia pada tombol Download Template." | Ya | Ya |
| E-03 | Seluruh MID pada file berstatus Terminated | Tidak ada data yang disimpan | "Tidak ada data yang dapat disimpan. Seluruh MID berstatus Terminated." | Ya | Ya |
| E-04 | Kegagalan database saat commit dari staging ke tabel utama | Transaksi di-rollback penuh; data staging tetap PENDING | "Terjadi kesalahan sistem. Data belum tersimpan, silakan ulangi persetujuan." | Ya — transaksi atomik | Ya |
| E-05 | User Checker mencoba menyetujui pengajuannya sendiri | Approval ditolak sistem | "Persetujuan tidak dapat dilakukan oleh pengaju yang sama." | Tidak ada perubahan data | Tidak — harus checker lain |

Transisi status:

| Status Awal | Event / Aksi | Status Akhir | Siapa yang boleh | Reversible? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Maker submit pengajuan | PENDING | MAAS_WL_MAKER | Ya — dapat dibatalkan Maker selama masih PENDING |
| PENDING | Checker menyetujui | APPROVED (data aktif) | MAAS_WL_CHECKER | Tidak — perubahan berikutnya melalui pengajuan baru |
| PENDING | Checker menolak | REJECTED | MAAS_WL_CHECKER | Tidak |
| PENDING | Maker membatalkan | CANCELLED | MAAS_WL_MAKER (pengaju) | Tidak |
| APPROVED | Maker mengajukan delete, Checker menyetujui | DELETED (soft delete) | MAKER + CHECKER | Ya — dapat diaktifkan kembali melalui pengajuan baru |

### Flow 2 — Routing Callback MTI ke Mandiri

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R08 |
| Nama Flow | Penentuan tujuan callback berdasarkan data whitelist |
| Aktor / sistem yang terlibat | Routing Callback Service (SAU06F004U), PostgreSQL (TBMCLVNRTLIST), Common Code AUT1222, sistem Bank Mandiri |
| Trigger (pemicu) | Event callback dari proses transaksi Livin Merchant |
| Pre-condition | MID terdaftar pada TBMCLVNRTLIST dengan status APPROVED, atau masih terdaftar pada AUT1222 selama periode paralel |
| Post-condition (sukses) | Callback terkirim ke endpoint sesuai ENV Backend / ENV Auth merchant |
| Post-condition (gagal) | Callback diarahkan ke environment Production sebagai default aman; kejadian dicatat sebagai WARN di log |
| Sifat proses | Sinkron |

Langkah proses:

| Step | Aktor / Komponen | Aksi | Input | Output | Kondisi / Percabangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Routing Callback Service | Menerima event callback | MID, payload transaksi | — | — |
| 2 | Routing Callback Service | Lookup MID pada TBMCLVNRTLIST (status APPROVED) | MID | ENV Backend, ENV Auth, routing URL | Tidak ditemukan → step 3 |
| 3 | Routing Callback Service | Fallback lookup pada common code AUT1222 | MID | ENV Backend, ENV Auth | Tidak ditemukan → step 4 |
| 4 | Routing Callback Service | Menggunakan environment default Production | — | ENV = Production | Dicatat sebagai WARN di log |
| 5 | Routing Callback Service | Mengirim callback ke endpoint tujuan | Payload | Response Mandiri | Timeout → exception E-06 |

Exception:

| No | Kondisi Gagal | Yang Terjadi di Sistem | Data ter-rollback? | Boleh retry? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-06 | Timeout callback ke Mandiri | Mengikuti mekanisme retry existing SAU06F004U (3x, backoff 5 detik) — tidak berubah pada pengembangan ini | Tidak berlaku | Ya — otomatis |
| E-07 | Koneksi database gagal saat lookup | Fallback ke common code AUT1222; jika tetap gagal, default Production | Tidak berlaku | Ya |

CATATAN PENTING Fallback berlapis (tabel baru → AUT1222 → default Production) dipilih agar pemindahan sumber data routing tidak berisiko menghentikan callback yang sedang berjalan. Fallback ke AUT1222 dinonaktifkan setelah migrasi data selesai (CR #22910) dan diverifikasi 0 hit fallback selama 7 hari berturut-turut.

## C.2  UI / Screen

### Screen — Livin Routing List

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R01 s.d. R07 |
| Nama Screen | Livin Routing List |
| Link Desain (Figma) | figma.com/design/2UC4umHnzf9mAgGZGNTwvD/MAAS---Whitelist-Screen (node 0-1) — diverifikasi dapat diakses 20 Agustus 2026 |
| Menu / path navigasi | MAAS > Merchant > Livin Routing List |
| Jenis | Screen baru |
| Platform | Web (desktop) |

[ Sisipkan tangkapan layar desain Figma di sini — Lampiran 3 ]

Daftar Field:

| No | Label Field | Tipe Komponen | Wajib? | Sumber Data | Validasi | Pesan Error | Editable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MID | Text | Y | Input user | Numerik, tepat 15 digit | "MID harus 15 digit angka." | Ya (saat add) |
| 2 | Nama Merchant | Text (read-only) | — | Merchant Inquiry Service | — | — | Tidak |
| 3 | Status MID | Label (read-only) | — | Merchant Inquiry Service | — | — | Tidak |
| 4 | ENV Backend | Dropdown | Y | Common code AUT1223 | Harus salah satu value AUT1223 | "Environment Backend wajib dipilih." | Ya |
| 5 | ENV Auth | Dropdown | Y | Common code AUT1223 | Harus salah satu value AUT1223 | "Environment Auth wajib dipilih." | Ya |
| 6 | Routing Endpoint | Text (read-only) | — | TBMCLVNRTLIST (turunan ENV) | — | — | Tidak |
| 7 | Tanggal Register | Date (read-only) | — | TBMCLVNRTLIST | — | — | Tidak |
| 8 | Status Data | Label | — | TBMCLVNRTLIST | — | — | Tidak |
| 9 | Filter — MID | Text | N | Input user | Numerik, maks 15 digit | "Filter MID harus angka." | Ya |
| 10 | Filter — Tanggal Register | Date range | N | Input user | Rentang maks 90 hari | "Rentang tanggal maksimal 90 hari." | Ya |
| 11 | File Bulk Upload | File upload | Y (mode bulk) | Input user | .xlsx, maks 2 MB, maks 500 baris | "Format file tidak sesuai. Gunakan template yang tersedia." | Ya |

Daftar Aksi / Tombol:

| Tombol / Aksi | Fungsi | API yang dipanggil (ref. C.3) | Konfirmasi? | Hasil Sukses | Hasil Gagal | Role yang boleh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Search | Mencari data whitelist | API-01 GET /whitelist | Tidak | Tabel terisi hasil pencarian | Toast error, tabel kosong | VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN |
| Inquiry | Mengambil nama & status MID | API-02 POST /whitelist/inquiry | Tidak | Kolom nama & status terisi | Toast "Gagal mengambil status merchant" | MAKER, ADMIN |
| Add | Menambah data satuan | API-03 POST /whitelist | Ya | Pop-up sukses, status PENDING | Pop-up berisi alasan gagal | MAKER, ADMIN |
| Download Template | Mengunduh template bulk upload | API-04 GET /whitelist/template | Tidak | File .xlsx terunduh | Toast error | MAKER, ADMIN |
| Bulk Upload | Mengunggah data massal | API-05 POST /whitelist/bulk-upload | Ya | Ringkasan baris valid & invalid | Pop-up alasan penolakan file | MAKER, ADMIN |
| Edit ENV | Mengubah environment | API-06 PUT /whitelist/{id} | Ya | Baris ter-update di tabel | Pop-up alasan gagal | MAKER, ADMIN |
| Delete | Menghapus data terpilih | API-07 DELETE /whitelist | Ya — sebut jumlah baris | Pengajuan hapus status PENDING | Pop-up alasan gagal | MAKER, ADMIN |
| Approve / Reject | Menyetujui atau menolak pengajuan | API-08 POST /whitelist/approval | Ya | Data aktif / ditolak | Pop-up alasan gagal | CHECKER, ADMIN |
| Export | Mengekspor data ke Excel | API-09 GET /whitelist/export | Tidak | File .xlsx terunduh | Toast error | VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN |
| Change History | Menampilkan riwayat perubahan | API-10 GET /whitelist/{id}/history | Tidak | Modal riwayat perubahan | Toast error | VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN |

State Layar:

| State | Tampilan / Perilaku |
| --- | --- |
| Normal (ada data) | Tabel menampilkan 25 baris per halaman, terurut Tanggal Register terbaru. Baris berstatus PENDING ditandai latar kuning. |
| Loading | Skeleton row pada area tabel; seluruh tombol aksi non-aktif selama proses berjalan. |
| Empty (data kosong) | Ilustrasi kosong dengan teks "Belum ada data whitelist. Gunakan tombol Add atau Bulk Upload untuk menambahkan." |
| Error (gagal ambil data) | Banner merah "Gagal memuat data. Silakan coba lagi." disertai tombol Muat Ulang. Tabel tidak menampilkan data lama. |
| Success (setelah aksi berhasil) | Toast hijau berisi ringkasan hasil, contoh "12 data berhasil diajukan, menunggu persetujuan." Tabel otomatis di-refresh. |
| Read-only / tanpa hak akses | Untuk role VIEWER: tombol Add, Bulk Upload, Edit, Delete, dan Approve disembunyikan (bukan sekadar dinonaktifkan). Jika user tanpa role membuka URL langsung, tampil halaman 403 "Anda tidak memiliki akses ke menu ini." |

Hak Akses per Role di Screen ini:

| Role | Lihat Menu | Lihat Data | Tambah | Ubah | Hapus | Upload | Export | Approve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAAS_WL_VIEWER | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ |
| MAAS_WL_MAKER | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ |
| MAAS_WL_CHECKER | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ |
| MAAS_WL_ADMIN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

Aturan tampilan data:

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Paginasi / jumlah baris per halaman | 25 baris per halaman (pilihan 25 / 50 / 100) |
| Pengurutan default | Tanggal Register menurun (terbaru di atas) |
| Filter & pencarian yang tersedia | MID, Nama Merchant, ENV Backend, ENV Auth, Status Data, rentang Tanggal Register (maks 90 hari) |
| Format tampilan | Tanggal dd-MM-yyyy HH:mm WIB; MID ditampilkan penuh tanpa pemisah |
| Data yang di-masking di layar | Tidak ada. MID dan nama merchant bukan data PII maupun data kartu (lihat C.6) |

## C.3  API Contract

Spesifikasi lengkap: Swagger MAAS — /maas-app/v3/api-docs (koleksi Postman: MAAS-Whitelist-v1.postman_collection.json, dilampirkan pada CR #21742).

Katalog API:

| ID | Method & Path | Fungsi | Program | Ref. Requirement | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | GET /api/v1/whitelist | List & search data whitelist | SMC03F300R | R01 | VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN |
| API-02 | POST /api/v1/whitelist/inquiry | Inquiry nama & status MID | SMC03F301R | R04 | MAKER, ADMIN |
| API-03 | POST /api/v1/whitelist | Simpan data satuan (staging) | SMC03F302R | R02 | MAKER, ADMIN |
| API-04 | GET /api/v1/whitelist/template | Unduh template bulk upload | SMC03F300R | R05 | MAKER, ADMIN |
| API-05 | POST /api/v1/whitelist/bulk-upload | Unggah data massal (staging) | SMC03F302R | R02 | MAKER, ADMIN |
| API-06 | PUT /api/v1/whitelist/{id} | Ubah environment | SMC03F303U | R03 | MAKER, ADMIN |
| API-07 | DELETE /api/v1/whitelist | Ajukan hapus data terpilih | SMC03F303U | R03 | MAKER, ADMIN |
| API-08 | POST /api/v1/whitelist/approval | Approve / reject pengajuan | SMC03F303U | R02, R03 | CHECKER, ADMIN |
| API-09 | GET /api/v1/whitelist/export | Export data ke Excel | SMC03F300R | R05 | VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN |
| API-10 | GET /api/v1/whitelist/{id}/history | Riwayat perubahan data | SMC03F300R | R07 | VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN |

Detail dua endpoint kunci disajikan di bawah. Endpoint lain mengikuti pola yang sama dan terdokumentasi penuh pada Swagger.

### API-02 — POST /api/v1/whitelist/inquiry

| Properti | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R04 |
| Method & Path | POST /api/v1/whitelist/inquiry |
| Jenis | REST |
| Consumer (pemanggil) | MAAS Web (screen Livin Routing List) |
| Provider (penyedia) | MAAS App Service — SMC03F301R |
| Autentikasi | OAuth2 Bearer Token |
| Otorisasi (role) | MAAS_WL_MAKER, MAAS_WL_ADMIN |
| Idempotent? | Ya — operasi baca, tidak mengubah data |
| Timeout | 10 detik (ke Merchant Inquiry Service: 8 detik) |
| Retry policy | Tidak ada retry otomatis; user mengulang manual dari layar |
| Rate limit / TPS | 20 request/menit per user |
| Sifat | Sinkron |

Request Field:

| Field | Tipe | Length | Wajib? | Validasi | Contoh | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| midList | array of string | 1–500 | Y | Minimal 1, maksimal 500 elemen | ["710012345678901"] | Daftar MID yang akan dicek |
| midList[] | string | 15 | Y | Numerik, tepat 15 digit | 710012345678901 | MID merchant |

Response Sukses (HTTP 200):

| Field | Tipe | Length | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| responseCode | string | 4 | "0000" untuk sukses |
| responseMessage | string | 100 | Deskripsi hasil |
| data[].mid | string | 15 | MID yang dicek |
| data[].merchantName | string | 100 | Nama merchant; null jika MID tidak ditemukan |
| data[].midStatus | string | 12 | ACTIVE / TERMINATED / NOT_FOUND |
| data[].isLivinMerchant | boolean | — | true jika MID merupakan merchant Livin Merchant |
| data[].eligible | boolean | — | true jika MID boleh di-whitelist (ACTIVE dan merchant LM) |

Response Error:

| HTTP Code | Error Code | Kondisi Pemicu | Pesan ke User | Aksi Application Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | WL-4001 | midList kosong atau melebihi 500 elemen | "Jumlah MID melebihi batas 500 data." | Tidak perlu tindakan; arahkan user memecah file |
| 400 | WL-4002 | Format MID bukan 15 digit numerik | "MID harus 15 digit angka." | Tidak perlu tindakan; kesalahan input user |
| 401 | WL-4010 | Token tidak valid atau kedaluwarsa | "Sesi Anda telah berakhir. Silakan login kembali." | Minta user login ulang; jika berulang, cek service OAuth2 |
| 403 | WL-4030 | Role user tidak diizinkan | "Anda tidak memiliki akses untuk fungsi ini." | Verifikasi role user ke tim yang mengelola akses MAAS |
| 504 | WL-5040 | Timeout ke Merchant Inquiry Service (> 8 detik) | "Gagal mengambil status merchant. Silakan coba beberapa saat lagi." | Cek health Merchant Inquiry Service; lihat runbook D.4 baris 1 |
| 500 | WL-5000 | Kegagalan tidak terduga | "Terjadi kesalahan sistem." | Ambil correlationId dari layar, telusuri log sesuai D.3, eskalasi L2 |

Contoh Request / Response:

// Request POST /api/v1/whitelist/inquiry Authorization: Bearer <token> X-Correlation-Id: 7f3a1c92-4b8e-4d21-9c65-0a5e2b7d1f04 { "midList": ["710012345678901", "710012345678902"] } // Response Sukses { "responseCode": "0000", "responseMessage": "Success", "data": [ { "mid": "710012345678901", "merchantName": "Toko Sinar Jaya", "midStatus": "ACTIVE", "isLivinMerchant": true, "eligible": true }, { "mid": "710012345678902", "merchantName": "Warung Berkah", "midStatus": "TERMINATED", "isLivinMerchant": true, "eligible": false } ] } // Response Error { "responseCode": "WL-5040", "responseMessage": "Gagal mengambil status merchant. Silakan coba beberapa saat lagi.", "correlationId": "7f3a1c92-4b8e-4d21-9c65-0a5e2b7d1f04" }

### API-05 — POST /api/v1/whitelist/bulk-upload

| Properti | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R02 |
| Method & Path | POST /api/v1/whitelist/bulk-upload |
| Jenis | REST — multipart/form-data |
| Consumer / Provider | MAAS Web → MAAS App Service (SMC03F302R) |
| Autentikasi / Otorisasi | OAuth2 Bearer Token; role MAAS_WL_MAKER, MAAS_WL_ADMIN |
| Idempotent? | Tidak. Wajib mengirim header X-Idempotency-Key (UUID); pengiriman ulang dengan key sama dalam 24 jam mengembalikan hasil pertama, tidak membuat pengajuan baru |
| Timeout | 60 detik |
| Retry policy | Tidak ada retry otomatis. Retry manual wajib memakai X-Idempotency-Key yang sama |
| Rate limit / TPS | 5 request/menit per user |
| Sifat | Sinkron, diproses per batch 100 baris |

Request:

| Field | Tipe | Wajib? | Validasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| file | multipart file | Y | .xlsx, maks 2 MB, maks 500 baris data | Template sesuai C.4 |
| X-Idempotency-Key | header string | Y | UUID v4 | Mencegah pengajuan ganda saat user menekan tombol dua kali |
| X-Correlation-Id | header string | Y | UUID v4 | Untuk penelusuran lintas komponen |

Response Sukses (HTTP 200) — ringkasan hasil, bukan sekadar status:

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| data.totalRow | int | Jumlah baris terbaca dari file |
| data.validRow | int | Jumlah baris lolos validasi dan masuk staging |
| data.invalidRow | int | Jumlah baris ditolak |
| data.submissionId | string | ID pengajuan untuk proses approval oleh Checker |
| data.rejected[].rowNo | int | Nomor baris pada file |
| data.rejected[].mid | string | MID yang ditolak |
| data.rejected[].reason | string | Alasan penolakan, contoh "Status MID TERMINATED" |

Response Error:

| HTTP Code | Error Code | Kondisi Pemicu | Pesan ke User | Aksi Application Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | WL-4003 | File bukan .xlsx atau melebihi 2 MB | "Format file tidak sesuai. Gunakan template yang tersedia pada tombol Download Template." | Tidak perlu tindakan; kesalahan input user |
| 400 | WL-4004 | Kolom pada file tidak sesuai template | "Kolom pada file tidak sesuai template." | Arahkan user mengunduh ulang template; jika template resmi tetap ditolak, eskalasi L2 |
| 400 | WL-4005 | Jumlah baris melebihi 500 | "Jumlah data melebihi batas 500 baris per file." | Arahkan user memecah file |
| 422 | WL-4220 | Seluruh baris ditolak (mis. seluruh MID TERMINATED) | "Tidak ada data yang dapat disimpan." | Tidak perlu tindakan; verifikasi status MID bersama tim merchant |
| 409 | WL-4090 | X-Idempotency-Key sudah pernah dipakai | "Pengajuan ini sudah pernah diproses." | Tidak perlu tindakan; tampilkan hasil pengajuan sebelumnya |
| 500 | WL-5000 | Kegagalan tidak terduga | "Terjadi kesalahan sistem." | Ambil correlationId, telusuri log sesuai D.3, eskalasi L2 |

## C.4  File Interface / Batch Layout

Tidak ada interface file antar sistem maupun batch terjadwal pada pengembangan ini. Dua file di bawah adalah file yang dipertukarkan langsung dengan user melalui layar.

### File 1 — Template Bulk Upload (inbound, diunggah user)

| Properti | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R02, R05 |
| Arah | Inbound — diunggah user melalui screen |
| Lawan transaksi | User operasional MAAS (role MAKER) |
| Path | Tidak disimpan permanen; diproses di memori lalu dibuang |
| File name pattern | TEMPLATE_WHITELIST_LM.xlsx (nama file bebas saat diunggah) |
| File type | Excel .xlsx (Office Open XML) |
| Delimiter char | Tidak berlaku — format Excel |
| Encoding | UTF-8 |
| Frekuensi / Jadwal | Ad-hoc sesuai kebutuhan user |
| Cara transfer | Upload manual dari UI |
| Encryption / PGP | Tidak — transfer melalui HTTPS/TLS 1.2 |
| Ukuran & jumlah baris maksimum | 2 MB; maksimal 500 baris data (di luar baris header) |
| Retention file | File tidak disimpan. Ringkasan hasil unggah disimpan di tabel staging selama 90 hari |
| Penanganan file gagal / reject | File yang ditolak tidak disimpan. Daftar baris yang ditolak ditampilkan di layar dan dapat diunduh sebagai file hasil (REJECT_<submissionId>.xlsx). Tidak ada notifikasi otomatis — user menangani langsung di layar |

Layout Field:

| Section | Kolom | Name | Data Type | Data Length | Mandatory | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | A1–C1 | Baris judul kolom | String | — | Y | Harus persis: MID ¦ ENV_BACKEND ¦ ENV_AUTH |
| Body | A | MID | String (text) | 15 | Y | Numerik 15 digit; sel wajib berformat Text agar angka depan tidak hilang |
| Body | B | ENV_BACKEND | String | 20 | Y | Harus salah satu value pada common code AUT1223 (BETA / PRODUCTION) |
| Body | C | ENV_AUTH | String | 20 | Y | Harus salah satu value pada common code AUT1223 (BETA / PRODUCTION) |
| Trailer | — | Tidak ada | — | — | — | Jumlah baris dihitung dari baris terisi terakhir |

Contoh isi file:

MID ¦ ENV_BACKEND ¦ ENV_AUTH 710012345678901 ¦ BETA ¦ BETA 710012345678903 ¦ PRODUCTION ¦ PRODUCTION 710012345678904 ¦ BETA ¦ PRODUCTION

### File 2 — Export Data Whitelist (outbound, diunduh user)

| Properti | Isi |
| --- | --- |
| Ref. Requirement | TED-21742-R05 |
| Arah | Outbound — diunduh user |
| File name pattern | WHITELIST_LM_yyyyMMdd_HHmmss.xlsx |
| File type | Excel .xlsx |
| Isi | Seluruh kolom pada tabel layar mengikuti filter aktif: MID, Nama Merchant, Status MID, ENV Backend, ENV Auth, Routing Endpoint, Tanggal Register, Status Data, Dibuat Oleh, Disetujui Oleh |
| Batas maksimum | 50.000 baris per file. Melebihi batas, user diminta mempersempit filter |
| Sanitasi | Nilai sel yang diawali = + - @ diberi prefix apostrof untuk mencegah CSV/formula injection (lihat C.6) |
| Retention file | Tidak disimpan di server; langsung dikirim ke browser |

## C.5  Database Design

Ringkasan perubahan:

| Object | Tipe | Aksi | Ref. Requirement |
| --- | --- | --- | --- |
| TBMCLVNRTLIST | Table | Create — data whitelist aktif | R01, R02, R08 |
| TBTLVNRTLIST_STG | Table | Create — staging pengajuan add/change/delete | R02, R03 |
| TBHLVNRTLIST_HIST | Table | Create — riwayat perubahan (audit trail) | R07 |
| AUT1223 | Common Code | Create — daftar value dropdown environment | R06 |
| IX_LVNRT_MID | Index | Create | R01, R08 |
| IX_LVNRT_REGDATE | Index | Create | R01 |

Kamus kolom — TBMCLVNRTLIST:

| Kolom | Tipe | Length | Null? | PK / FK | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | bigserial | — | N | PK | auto | Identitas baris |
| MID | varchar | 15 | N | Unique | — | Merchant ID |
| MERCHANT_NAME | varchar | 100 | Y | — | null | Hasil inquiry saat pendaftaran |
| MID_STATUS | varchar | 12 | Y | — | null | Status MID saat terakhir di-inquiry |
| ENV_BACKEND | varchar | 20 | N | — | — | Mengacu value AUT1223 |
| ENV_AUTH | varchar | 20 | N | — | — | Mengacu value AUT1223 |
| ROUTING_URL | varchar | 255 | Y | — | null | Endpoint callback turunan ENV |
| DATA_STATUS | varchar | 10 | N | — | 'ACTIVE' | ACTIVE / DELETED (soft delete) |
| REG_DATE | timestamp | — | N | — | now() | Tanggal register |
| CREATED_BY | varchar | 50 | N | — | — | User Maker pengaju |
| APPROVED_BY | varchar | 50 | Y | — | null | User Checker penyetuju |
| APPROVED_DATE | timestamp | — | Y | — | null | Waktu persetujuan |
| UPDATED_BY | varchar | 50 | Y | — | null | User perubahan terakhir |
| UPDATED_DATE | timestamp | — | Y | — | null | Waktu perubahan terakhir |

Kamus kolom — TBHLVNRTLIST_HIST (audit trail):

| Kolom | Tipe | Length | Null? | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | bigserial | — | N | PK |
| REF_ID | bigint | — | N | Mengacu TBMCLVNRTLIST.ID |
| MID | varchar | 15 | N | Disimpan ulang agar riwayat tetap terbaca bila baris utama dihapus |
| ACTION | varchar | 12 | N | ADD / EDIT / DELETE / APPROVE / REJECT |
| OLD_VALUE | jsonb | — | Y | Nilai sebelum perubahan |
| NEW_VALUE | jsonb | — | Y | Nilai sesudah perubahan |
| ACTOR | varchar | 50 | N | User pelaku |
| ACTOR_IP | varchar | 45 | N | IP address pelaku |
| ACTION_DATE | timestamp | — | N | Waktu aksi |
| CORRELATION_ID | varchar | 36 | Y | Penelusuran lintas komponen |

Index:

| Nama Index | Tabel | Kolom | Tipe | Justifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX_LVNRT_MID | TBMCLVNRTLIST | MID | Unique | Lookup routing callback per MID — jalur paling sering diakses; unique mencegah duplikasi whitelist |
| IX_LVNRT_REGDATE | TBMCLVNRTLIST | REG_DATE DESC | Non-unique | Pengurutan default layar dan filter rentang tanggal |
| IX_LVNRT_HIST_REF | TBHLVNRTLIST_HIST | REF_ID, ACTION_DATE DESC | Non-unique | Menampilkan change history satu baris data |

Estimasi volume & retention:

| Tabel | Estimasi row awal | Growth / bulan | Estimasi size 12 bln | Retention | Purging / Archiving |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBMCLVNRTLIST | ±3.500 (dari AUT1222) | ±1.200 row | ±18.000 row, ±6 MB | Permanen selama merchant aktif | Tidak ada purging; baris DELETED dibersihkan setelah 12 bulan |
| TBTLVNRTLIST_STG | 0 | ±1.500 row | ±18.000 row, ±7 MB | 90 hari | Job purging bulanan menghapus staging berstatus final > 90 hari |
| TBHLVNRTLIST_HIST | 0 | ±3.000 row | ±36.000 row, ±1,1 GB (kolom jsonb) | 24 bulan (mengikuti ketentuan audit) | Archiving tahunan ke tabel arsip, lalu dihapus dari tabel aktif |

CATATAN DBA Total tambahan storage 12 bulan: ±1,2 GB — dominan dari kolom jsonb pada tabel history. Sudah dikonfirmasi masuk kapasitas existing, tidak perlu penambahan resource. Job purging staging dan archiving history BELUM termasuk rilis ini; diusulkan pada CR terpisah sebelum bulan ke-12. Sampai job tersedia, dilakukan manual oleh DBA (lihat D.5 Known Limitation).

Script DDL (ringkas — versi lengkap pada lampiran CR #21742):

CREATE TABLE TBMCLVNRTLIST ( ID bigserial PRIMARY KEY, MID varchar(15) NOT NULL, MERCHANT_NAME varchar(100), MID_STATUS varchar(12), ENV_BACKEND varchar(20) NOT NULL, ENV_AUTH varchar(20) NOT NULL, ROUTING_URL varchar(255), DATA_STATUS varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE', REG_DATE timestamp NOT NULL DEFAULT now(), CREATED_BY varchar(50) NOT NULL, APPROVED_BY varchar(50), APPROVED_DATE timestamp, UPDATED_BY varchar(50), UPDATED_DATE timestamp ); CREATE UNIQUE INDEX IX_LVNRT_MID ON TBMCLVNRTLIST (MID); CREATE INDEX IX_LVNRT_REGDATE ON TBMCLVNRTLIST (REG_DATE DESC);

Script Rollback DB:

-- Rollback dijalankan HANYA jika keputusan rollback diambil pada malam implementasi -- dan belum ada data produksi yang masuk (dipastikan lewat SELECT count(*) sebelum drop). DROP INDEX IF EXISTS IX_LVNRT_HIST_REF; DROP INDEX IF EXISTS IX_LVNRT_REGDATE; DROP INDEX IF EXISTS IX_LVNRT_MID; DROP TABLE IF EXISTS TBHLVNRTLIST_HIST; DROP TABLE IF EXISTS TBTLVNRTLIST_STG; DROP TABLE IF EXISTS TBMCLVNRTLIST; DELETE FROM COMMON_CODE WHERE CODE_GROUP = 'AUT1223'; -- Jika sudah ada data produksi masuk: JANGAN drop tabel. -- Cukup rollback artefak aplikasi; routing kembali membaca AUT1222 lewat fallback. -- Tabel dibiarkan ada dan dibersihkan pada window terjadwal berikutnya.

Data migration: tidak ada pada rilis ini. Migrasi data dari AUT1222 ditangani terpisah pada CR #22910 (lihat A.5 Out of Scope).

## C.6  Security & Access Control

Access Control Matrix:

| Role | View | Add | Edit | Delete | Bulk Upload | Export | Approve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAAS_WL_VIEWER | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ |
| MAAS_WL_MAKER | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ (ajukan) | ☑ | ☑ | ☐ |
| MAAS_WL_CHECKER | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ |
| MAAS_WL_ADMIN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

Otorisasi divalidasi di sisi server pada setiap endpoint (anotasi @PreAuthorize), bukan hanya penyembunyian tombol di UI. Role MAAS_WL_ADMIN dibatasi maksimal 2 user dan direview setiap kuartal.

Dual Control / Maker-Checker:

| Aksi Berisiko | Perlu Maker-Checker? | Mekanisme | Justifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Delete data whitelist | Ya | Pengajuan masuk staging status PENDING; berlaku setelah disetujui Checker. Maker tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri. | Penghapusan mengubah tujuan routing callback production; salah hapus menyebabkan transaksi merchant salah arah |
| Bulk upload | Ya | Idem. Ditampilkan ringkasan jumlah baris terdampak sebelum Checker menyetujui. | Satu file dapat mengubah hingga 500 merchant sekaligus |
| Edit environment (satuan) | Tidak | Berlaku langsung setelah simpan; tercatat penuh di audit trail | Dampak terbatas pada 1 merchant dan dapat segera dikembalikan; menambahkan approval di sini menghambat operasional harian tanpa manfaat setara |
| Add data satuan | Tidak | Berlaku langsung; tercatat di audit trail | Penambahan tidak mengubah routing merchant yang sudah berjalan |

Audit Trail:

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Aksi yang dicatat | ADD, EDIT, DELETE, APPROVE, REJECT, BULK_UPLOAD, EXPORT |
| Data yang disimpan | User pelaku, timestamp, IP address, nilai lama (OLD_VALUE) dan nilai baru (NEW_VALUE) dalam format JSON, ID record, correlation ID |
| Tabel / lokasi penyimpanan | TBHLVNRTLIST_HIST |
| Retention audit log | 24 bulan pada tabel aktif, kemudian diarsipkan |
| Bisa diakses siapa | Seluruh role melalui fitur Change History di layar (read-only). Akses langsung ke tabel hanya untuk DBA dan IT Security |
| Sifat | Append-only. Tidak ada endpoint maupun fungsi aplikasi yang dapat mengubah atau menghapus baris history |

Klasifikasi Data:

| Data | Klasifikasi | Masking? | Boleh di log? | Enkripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MID | Internal | Tidak | Ya | In transit: TLS 1.2. At rest: mengikuti enkripsi volume database |
| Nama Merchant | Internal | Tidak | Ya | Idem |
| ENV Backend / ENV Auth | Internal | Tidak | Ya | Idem |
| Routing URL | Confidential | Tidak | Tidak — hanya nama environment yang boleh di-log | Idem |
| User ID pelaku & IP address | Internal | Tidak | Ya | Idem |
| OAuth2 token | Restricted | Ya | Tidak — dilarang muncul di log dalam bentuk apa pun | TLS 1.2 |

Pengembangan ini tidak menyentuh data kartu (PAN / CVV / track data) maupun data pribadi nasabah, sehingga tidak masuk lingkup kontrol PCI-DSS. Dikonfirmasi IT Security pada review 7 Agustus 2026.

Validasi Input & File:

| Kontrol | Diterapkan? | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Validasi tipe & ukuran file upload | Ya | Hanya .xlsx (dicek magic number, bukan hanya ekstensi), maksimal 2 MB |
| Batas maksimum baris bulk upload | Ya | 500 baris; melebihi batas file ditolak seluruhnya |
| Proteksi SQL injection | Ya | Seluruh query memakai prepared statement melalui Spring Data JPA |
| Proteksi XSS | Ya | Output encoding pada seluruh field yang berasal dari input user |
| Sanitasi output export (CSV/formula injection) | Ya | Nilai sel yang diawali = + - @ diberi prefix apostrof |
| Rate limiting | Ya | Per endpoint per user, lihat C.3 |
| File upload disimpan di luar webroot | Tidak berlaku | File tidak disimpan ke disk; diproses di memori lalu dibuang |

## C.7  Impact Analysis

| Ref. Requirement | Aspek | Existing Flow | Changes / To Be Flow | Risiko | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01–R07 | Aplikasi | Data whitelist dikelola lewat menu common code AUT1222 | Dikelola lewat screen Livin Routing List dengan maker-checker | User terbiasa dengan menu lama | Sosialisasi + menu lama dipertahankan 1 bulan |
| R02, R03, R07 | Database | Data disimpan sebagai key-value di common code | 3 tabel baru: TBMCLVNRTLIST, TBTLVNRTLIST_STG, TBHLVNRTLIST_HIST | Tambahan storage 1,2 GB/tahun | Sudah dikonfirmasi masuk kapasitas existing |
| R08 | Integrasi / Interface | Routing callback membaca AUT1222 | Routing membaca TBMCLVNRTLIST, fallback ke AUT1222, default Production | Callback salah arah bila lookup gagal | Fallback berlapis + monitoring hit fallback (D.3) |
| — | Batch / Scheduler | Tidak ada | Tidak ada job baru pada rilis ini | Purging staging & archiving history belum otomatis | Dilakukan manual DBA; job diusulkan pada CR terpisah (D.5) |
| R06 | Konfigurasi / Parameter | Nilai environment ditulis bebas di AUT1222 | Common code AUT1223 sebagai referensi dropdown | Salah setting nilai AUT1223 menyebabkan dropdown kosong | Verifikasi pada PIV (E.4) dan runbook D.4 baris 4 |
| — | Report / Rekonsiliasi | Tidak ada laporan yang membaca AUT1222 untuk whitelist | Tidak ada perubahan | Tidak ada | — |
| — | Downtime | — | Tidak ada downtime. Deploy rolling per pod; DDL bersifat CREATE (tidak mengunci tabel existing) | Sesi user aktif terputus saat pod restart | Implementasi di luar jam kerja, Sabtu 22:00 WIB |

Sign-off Reviewer Lintas Unit:

| Group / Department | Impacted? | Reviewer Notes | Nama | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT INFRA & OPERATIONS |  |  |  |  |
| Application Infrastructure & Datawarehouse | ☑ Impacted | Tambahan storage 1,2 GB/tahun disetujui, masuk kapasitas existing. Job purging wajib diajukan sebelum bulan ke-12. | Stevie Dwiputra | 14 Agu 2026 |
| System & Network | ☐ Impacted ☑ Not Impacted | Tidak ada perubahan topologi maupun firewall rule. | Hasyim Kurnia | 14 Agu 2026 |
| IT Monitoring & DC Operations | ☑ Impacted | Alert baru pada hit fallback routing dan kegagalan bulk upload sudah didaftarkan di AppDynamics. | Ferry Sulistiyanto | 18 Agu 2026 |
| Application Support | ☑ Impacted | Bagian D sudah diverifikasi. Akses log dan dashboard sudah diuji 19 Agu 2026. Knowledge transfer terjadwal 18 Sep 2026. | Tangkas Prio Semobodo | 19 Agu 2026 |
| IT INFORMATION SECURITY |  |  |  |  |
| Security Services | ☑ Impacted | Maker-checker untuk Delete dan Bulk Upload wajib. Audit trail append-only disetujui. Tidak masuk lingkup PCI-DSS. | I Gusti Agung A. S | 07 Agu 2026 |
| IT ENGINEERING |  |  |  |  |
| Front End | ☑ Impacted | Screen baru; seluruh state termasuk empty dan no-access sudah diimplementasi sesuai C.2. | Inti | 12 Agu 2026 |
| Middleware | ☐ Impacted ☑ Not Impacted | Tidak ada perubahan pada layer ESB. | Christopherus Ray'onaldo | 12 Agu 2026 |
| Backend | ☑ Impacted | 7 program terdampak, lihat C.8. Fallback berlapis pada SAU06F004U sudah diuji. | Andrew Tasijawa | 12 Agu 2026 |
| Improvement & IT Architecture | ☑ Impacted | Pemindahan data dari common code ke tabel relasional sejalan dengan arahan arsitektur. | Ade Iskandar | 13 Agu 2026 |
| COMPLIANCE REVIEW |  |  |  |  |
| IT Governance, Risk & Compliance | ☑ Impacted | Audit trail 24 bulan memenuhi ketentuan. Dual control pada aksi berisiko sesuai kebijakan. | Dian Ramadan | 15 Agu 2026 |

## C.8  Code Dependency

| Program / Module | Jenis Program | Changes Type | Ref. Req. | Related Project | Repository & Branch | Rollback Impact | Prod | Test | Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAU06F004U | Online Service | Enhancement | R08 | #22781 | mti-routing / release/2026.09 | Wajib rollback bersama SMC03F300R–SMC03F303U. Jika hanya program ini yang di-rollback, routing kembali membaca AUT1222 sementara screen tetap menulis ke tabel baru — data whitelist baru tidak akan terpakai. | 47 | 50 | 52 |
| SMC03F300R | Online Service | New | R01, R05, R07 | #21742 | maas-app / release/2026.09 | Aman di-rollback sendiri. Screen tidak dapat menampilkan data; fungsi lain tidak terdampak. | — | — | 1 |
| SMC03F301R | Online Service | New | R04 | #21742 | maas-app / release/2026.09 | Aman di-rollback sendiri. Fungsi inquiry tidak tersedia; user tidak dapat menambah data baru. | — | — | 1 |
| SMC03F302R | Online Service | New | R02 | #21742 | maas-app / release/2026.09 | Wajib rollback bersama SMC03F303U karena berbagi struktur tabel staging. | — | — | 1 |
| SMC03F303U | Online Service | New | R02, R03 | #21742 | maas-app / release/2026.09 | Wajib rollback bersama SMC03F302R. Tanpa program ini, pengajuan tidak dapat disetujui dan data menggantung di staging. | — | — | 1 |
| SMC04V001U | Online Service | Enhancement | R06 | #21742 | maas-app / release/2026.09 | Aman di-rollback sendiri. Dropdown environment kembali membaca nilai lama. | 16 | 16 | 17 |
| SMC15V002U | Online Service | Enhancement | R01 | #21742 | maas-web / release/2026.09 | Wajib rollback bersama seluruh SMC03F30x. Screen memanggil endpoint yang tidak lagi tersedia jika hanya backend yang di-rollback. | 24 | 24 | 26 |

## C.9  Security Code Review

Diisi dan diverifikasi IT Information Security — I Gusti Agung A. S, 07 Agustus 2026 (review ulang 19 Agustus 2026).

| No | Area Review | Checking Item | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authentication | Endpoint tidak dapat diakses tanpa token / sesi valid | Pass |  |
| 2 | Authorization | Otorisasi divalidasi di sisi server per role, bukan hanya di UI | Pass | @PreAuthorize pada seluruh endpoint |
| 3 | Input Validation | Seluruh input divalidasi di server (tipe, panjang, format) | Pass |  |
| 4 | Input Validation | Proteksi SQL injection (prepared statement) & XSS | Pass | Spring Data JPA + output encoding |
| 5 | Secure Coding | Tidak ada credential / secret hardcoded di source & config | Pass | Seluruh secret dari OpenShift Secret |
| 6 | Encryption | Data sensitif terenkripsi at-rest & in-transit (TLS) | Pass | TLS 1.2; tidak ada data kartu |
| 7 | API Security | Rate limiting, timeout, dan pembatasan payload diterapkan | Pass | Lihat C.3 |
| 8 | Dependency Security | Library bebas CVE kritikal (hasil scan dilampirkan) | Pass | Scan 19 Agu 2026: 0 critical, 2 medium (accepted, tidak pada jalur eksekusi) |
| 9 | Error Handling | Pesan error tidak membocorkan stack trace / detail internal | Pass | Temuan awal 07 Agu (stack trace pada 500) sudah diperbaiki |
| 10 | Session Security | Timeout sesi, invalidasi saat logout, proteksi CSRF | Pass | Timeout 15 menit idle |
| 11 | File Handling | Validasi tipe & ukuran file, penyimpanan di luar webroot | Pass | Dicek magic number; file tidak disimpan ke disk |
| 12 | Access Control | Tidak ada IDOR / akses langsung ke object milik user lain | Pass |  |
| 13 | Logging & Audit | Aksi sensitif tercatat; data sensitif tidak ikut ter-log | Pass | Routing URL dan token dipastikan tidak masuk log |

# D.  OPERATIONAL HANDOVER

Bagian ini diverifikasi Application Support (Tangkas Prio Semobodo) pada 19 Agustus 2026.

## D.1  Konfigurasi & Parameter per Environment

| Parameter / Config | Lokasi | Nilai Dev | Nilai Test | Nilai Prod | Boleh diubah runtime? | Efek jika salah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT1223 — value dropdown environment | Tabel COMMON_CODE, CODE_GROUP='AUT1223' | BETA, PRODUCTION | BETA, PRODUCTION | BETA, PRODUCTION | Ya — tanpa restart | Dropdown environment kosong; user tidak dapat menambah data |
| maas.whitelist.bulk.max-row | ConfigMap maas-app-config | 500 | 500 | 500 | Tidak — perlu restart pod | Batas baris tidak sesuai; file besar diterima dan membebani service |
| maas.whitelist.inquiry.timeout-ms | ConfigMap maas-app-config | 8000 | 8000 | 8000 | Tidak — perlu restart pod | Terlalu kecil: inquiry sering timeout. Terlalu besar: layar menggantung |
| maas.whitelist.export.max-row | ConfigMap maas-app-config | 50000 | 50000 | 50000 | Tidak — perlu restart pod | Export data besar membebani memori pod |
| routing.fallback.aut1222.enabled | ConfigMap mti-routing-config | true | true | true | Ya — refresh config 60 detik | Jika di-false sebelum migrasi selesai, MID yang belum termigrasi diarahkan ke Production default |
| routing.default.environment | ConfigMap mti-routing-config | PRODUCTION | PRODUCTION | PRODUCTION | Ya — refresh config 60 detik | Jika diisi BETA, callback merchant yang tidak ditemukan salah arah ke Beta |

PERINGATAN routing.default.environment WAJIB bernilai PRODUCTION. Nilai ini adalah pengaman terakhir saat lookup gagal — mengarahkan ke Beta berarti transaksi merchant production diproses di environment uji.

## D.2  Batch / Scheduler / Job

Tidak ada job batch maupun scheduler baru pada rilis ini.

Dua pekerjaan berikut untuk sementara dilakukan MANUAL oleh DBA sampai job otomatisnya tersedia (lihat D.5 dan C.5):

| Pekerjaan | Fungsi | Frekuensi | Pelaksana | Cara Menjalankan | Aman diulang? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purging staging | Menghapus baris TBTLVNRTLIST_STG berstatus final berusia > 90 hari | Bulanan | DBA | Script purge_stg.sql, dijalankan pada window maintenance | Ya — idempotent |
| Archiving history | Memindahkan TBHLVNRTLIST_HIST berusia > 24 bulan ke tabel arsip | Tahunan (mulai bulan ke-24) | DBA | Script archive_hist.sql | Ya — idempotent |

## D.3  Monitoring & Alert

| Yang Dipantau | Tool / Dashboard | Metric | Threshold Warning | Threshold Critical | Notifikasi ke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Error rate endpoint whitelist | AppDynamics — MAAS Whitelist | % response 5xx | > 2% dalam 10 menit | > 5% dalam 10 menit | L1 App Support, L2 Backend |
| Response time inquiry | AppDynamics — MAAS Whitelist | p95 response time | > 3 detik | > 8 detik | L1 App Support |
| Hit fallback routing ke AUT1222 | AppDynamics — MTI Routing | Jumlah hit/jam | > 50/jam | > 200/jam | L1 App Support, L2 Backend |
| Routing memakai default Production | ELK — query WARN routing | Jumlah kejadian/jam | > 10/jam | > 50/jam | L1 App Support, L2 Backend |
| Kegagalan bulk upload | ELK — error code WL-4xxx | Jumlah kegagalan/jam | > 10/jam | > 30/jam | L1 App Support |
| Pengajuan menggantung di staging | AppDynamics custom metric | Jumlah PENDING > 24 jam | > 20 pengajuan | > 50 pengajuan | L1 App Support, Product |
| Pertumbuhan tabel history | Dashboard DBA | Size tabel | > 1,5 GB | > 2,5 GB | DBA, L2 Backend |

Lokasi Log:

| Komponen | Path / Index Log | Pola pencarian umum | Retention |
| --- | --- | --- | --- |
| MAAS App Service | ELK index maas-app-* (path pod: /apps/maas/logs/maas-app.log) | logger:"WhitelistService" AND level:ERROR | 30 hari |
| MAAS Web | ELK index maas-web-* | url:"/whitelist" AND status:>=400 | 30 hari |
| Routing Callback Service | ELK index mti-routing-* (path pod: /apps/routing/logs/routing.log) | message:"ROUTING_FALLBACK" atau message:"ROUTING_DEFAULT_USED" | 90 hari |
| Audit trail aplikasi | Tabel TBHLVNRTLIST_HIST (bukan file log) | SELECT berdasarkan MID / ACTOR / ACTION_DATE | 24 bulan |

Correlation / Trace ID:

Setiap request dari layar membawa header X-Correlation-Id (UUID v4) yang diteruskan ke seluruh service dan dicatat pada setiap baris log serta pada kolom CORRELATION_ID di tabel history. Correlation ID ditampilkan pada pop-up error di layar, sehingga user dapat menyebutkannya saat melapor.

Cara menelusuri satu transaksi lintas komponen di Kibana:

index: maas-app-*,maas-web-*,mti-routing-* query: correlationId:"7f3a1c92-4b8e-4d21-9c65-0a5e2b7d1f04" sort: @timestamp asc

## D.4  Troubleshooting Guide

| No | Gejala / Error | Kemungkinan Penyebab | Cara Verifikasi | Langkah Penanganan | App Support sendiri? | Eskalasi ke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WL-5040 — "Gagal mengambil status merchant" saat user menekan Inquiry | Merchant Inquiry Service lambat atau tidak merespons | Cek health endpoint Merchant Inquiry Service; cek AppDynamics apakah p95 service tersebut naik | Jika service memang bermasalah, informasikan user untuk mencoba 15 menit lagi dan buka insiden ke tim pemilik service. Tidak ada data yang rusak — proses tidak menyimpan apa pun saat timeout | Ya | Tim pemilik Merchant Inquiry Service; jika tidak jelas → L2 Backend |
| 2 | WL-4004 — "Kolom pada file tidak sesuai template" padahal user memakai template resmi | Template lama masih tersimpan di komputer user, atau kolom tergeser saat diedit | Minta user mengunduh ulang template dari tombol Download Template, lalu bandingkan judul kolom baris 1 | Arahkan user memakai template terbaru. Jika template baru tetap ditolak, ambil file dan correlationId lalu eskalasi | Ya | L2 Backend |
| 3 | Alert "Hit fallback routing ke AUT1222" melampaui threshold | Banyak MID belum ada di TBMCLVNRTLIST — normal sebelum migrasi CR #22910 selesai; tidak normal jika terjadi setelah migrasi | Kibana: index mti-routing-*, query message:"ROUTING_FALLBACK", kelompokkan per MID. Cek apakah MID tersebut ada di TBMCLVNRTLIST | Sebelum migrasi selesai: catat saja, tidak perlu tindakan. Setelah migrasi selesai: ini indikasi data hilang atau gagal commit — eskalasi segera | Ya (pencatatan) | L2 Backend — segera, jika terjadi setelah migrasi |
| 4 | Dropdown ENV Backend / ENV Auth kosong di layar | Common code AUT1223 terhapus, non-aktif, atau salah CODE_GROUP | SELECT * FROM COMMON_CODE WHERE CODE_GROUP='AUT1223'. Harus mengembalikan minimal 2 baris aktif (BETA, PRODUCTION) | Jika kosong, aktifkan kembali data AUT1223 sesuai nilai pada D.1. Tidak perlu restart pod | Ya | L2 Backend jika data tidak dapat dikembalikan |
| 5 | Pengajuan menggantung — status PENDING lebih dari 24 jam | Tidak ada Checker yang menindaklanjuti, atau seluruh user Checker sedang tidak aktif | SELECT count(*) FROM TBTLVNRTLIST_STG WHERE STATUS='PENDING' AND SUBMIT_DATE < now() - interval '24 hours' | Informasikan Product / user owner agar Checker menindaklanjuti. Tidak ada dampak ke data produksi selama menggantung | Ya | Product Management (bukan masalah teknis) |
| 6 | Alert "Routing memakai default Production" naik tajam | Lookup ke tabel dan fallback ke AUT1222 sama-sama gagal — kemungkinan koneksi database bermasalah | Kibana: message:"ROUTING_DEFAULT_USED". Cek juga koneksi pool database pada AppDynamics | Ini kondisi serius: merchant Beta berpotensi diarahkan ke Production. Eskalasi segera tanpa menunggu, sambil mengecek status database | Tidak | L2 Backend + DBA — segera |
| 7 | User melaporkan data whitelist yang dihapus muncul kembali | Data masih ada di common code AUT1222 dan terbaca melalui fallback | Cek TBMCLVNRTLIST (harus DATA_STATUS='DELETED') dan cek keberadaan MID di AUT1222 | Selama periode paralel, penghapusan wajib dilakukan di kedua tempat. Hapus juga entri di AUT1222 | Ya | L2 Backend jika entri AUT1222 tidak dapat dihapus |

## D.5  Known Limitation & Workaround

| No | Limitasi | Dampak ke User | Workaround Sementara | Rencana Perbaikan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selama periode paralel, penghapusan data harus dilakukan di screen baru DAN di common code AUT1222 | Jika hanya dihapus di screen, data masih terbaca melalui fallback dan merchant tetap diarahkan ke environment lama | Prosedur operasional: hapus di kedua tempat. Tercantum pada runbook D.4 baris 7 | Selesai setelah migrasi CR #22910 dan fallback dinonaktifkan — target Oktober 2026 |
| 2 | Purging staging dan archiving history belum otomatis | Tidak ada dampak langsung ke user; tabel history tumbuh ±1,1 GB per 12 bulan | Dijalankan manual oleh DBA (lihat D.2) | Job otomatis diusulkan pada CR terpisah, target sebelum bulan ke-12 |
| 3 | Bulk upload dibatasi 500 baris per file | User dengan kebutuhan lebih dari 500 MID harus memecah file | Pecah menjadi beberapa file | Evaluasi setelah 3 bulan berdasarkan data pemakaian nyata |
| 4 | Tidak ada notifikasi otomatis ke Checker saat ada pengajuan baru | Pengajuan berpotensi menggantung; termonitor lewat alert D.3 | Koordinasi manual antara Maker dan Checker | Enhancement notifikasi pada backlog Q4 2026 |
| 5 | Status MID tidak diperbarui otomatis setelah data tersimpan | Jika merchant menjadi Terminated setelah didaftarkan, kolom status di layar masih menampilkan nilai saat pendaftaran | Gunakan tombol Inquiry untuk menyegarkan status | Sinkronisasi berkala diusulkan pada backlog Q4 2026 |

## D.6  Matriks Eskalasi

| Level | Kondisi | PIC / Tim | Nama | Kontak | SLA Respon | Jam Layanan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Seluruh laporan awal; kasus 1, 2, 4, 5, 7 pada runbook D.4 | Application Support | Tangkas Prio Semobodo | << ext / nomor HP / grup >> | 15 menit | 24/7 |
| L2 | Kasus 3 dan 6 pada runbook; seluruh error WL-5000; kegagalan yang tidak ada di runbook | IT Engineering — Backend | Andrew Tasijawa | << ext / nomor HP >> | 30 menit (jam kerja) 60 menit (di luar jam kerja) | On-call |
| L2 | Masalah tampilan layar, state tidak sesuai, tombol tidak berfungsi | IT Engineering — Front End | Inti | << ext / nomor HP >> | 60 menit | Jam kerja |
| L2 | Masalah database: koneksi, performa query, pertumbuhan tabel | IT Infra & Operations — DBA | Stevie Dwiputra | << ext / nomor HP >> | 30 menit | On-call |
| L3 | Masalah pada sisi Bank Mandiri (callback tidak diterima) | Bank Mandiri — tim Livin Merchant | melalui Arie Valiant Rindengan | << kanal koordinasi >> | Sesuai SLA kerja sama | Jam kerja |

CATATAN Kolom Kontak sengaja dikosongkan pada dokumen contoh ini. Pada dokumen sebenarnya, kolom ini WAJIB terisi nama dan nomor yang dapat dihubungi — bukan hanya nama tim.

## D.7  Serah Terima Akses & Aset

| Item | Diserahkan ke | Status | Tanggal | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akses aplikasi MAAS role MAAS_WL_VIEWER | Application Support | ☑ Selesai | 19 Agu 2026 | Sudah diuji login dan membuka screen |
| Akses dashboard AppDynamics MAAS Whitelist | Application Support | ☑ Selesai | 19 Agu 2026 | Sudah diuji membuka dashboard dan melihat metric |
| Akses Kibana index maas-app-*, mti-routing-* | Application Support | ☑ Selesai | 19 Agu 2026 | Sudah diuji dengan query correlationId |
| Akses read-only database untuk query runbook | Application Support | ☑ Selesai | 19 Agu 2026 | Terbatas SELECT pada 3 tabel whitelist |
| Kredensial service account | — | Tidak berlaku | — | Seluruh secret dikelola OpenShift Secret; App Support tidak memerlukan akses |
| Dokumen TED versi final | Developer & App Support | ☐ Menunggu | Target 25 Sep 2026 | Didistribusikan setelah UAT sign-off |
| Sesi knowledge transfer | Application Support | ☐ Terjadwal | 18 Sep 2026 | Agenda: demo screen, walkthrough runbook D.4, simulasi 3 skenario insiden |

# E.  DEPLOYMENT & ROLLBACK

## E.1  Rencana Implementasi

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Tanggal & jam implementasi | Sabtu, 26 September 2026, pukul 22:00 – 01:00 WIB |
| Estimasi durasi total | ±2 jam 15 menit (termasuk smoke test) |
| Downtime diperlukan? | Tidak. Deploy rolling per pod; DDL bersifat CREATE sehingga tidak mengunci tabel existing |
| Dampak ke layanan | Sesi user MAAS yang sedang aktif akan terputus saat pod restart dan perlu login ulang. Routing callback tidak terputus karena rolling per pod |
| Perlu notifikasi ke merchant / bank / partner? | Ya — notifikasi ke tim Livin Merchant Bank Mandiri, dikirim H-7 (19 September 2026) oleh Arie Valiant Rindengan. Tidak ada notifikasi ke merchant karena tidak ada dampak yang terlihat merchant |
| Executor | Deploy: IT Infra & Operation (Reza Prasetya). Script DB: DBA (Stevie Dwiputra). Verifikasi: Faiz Ihza M + Tangkas Prio Semobodo |
| Approver on-site | Andrew Tasijawa (Tech Lead) |
| CAB / Change Ticket | CHG-2026-09-0417 |

## E.2  Urutan Deployment

| Step | Aksi | Komponen | Executor | Estimasi | Cara Verifikasi Step Berhasil | PONR? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backup database (schema + data 3 tabel terkait) dan simpan artefak versi lama | PostgreSQL, OpenShift | DBA + Infra | 20 menit | File backup ada dan lolos verifikasi restore-test; tag artefak lama tercatat | Tidak |
| 2 | Jalankan script DDL (3 tabel + 3 index) | PostgreSQL | DBA | 5 menit | SELECT dari ketiga tabel berhasil; \d menampilkan index sesuai C.5 | Tidak |
| 3 | Insert data common code AUT1223 (BETA, PRODUCTION) | PostgreSQL | DBA | 3 menit | SELECT COUNT(*) FROM COMMON_CODE WHERE CODE_GROUP='AUT1223' = 2 | Tidak |
| 4 | Deploy backend MAAS App Service (SMC03F300R–SMC03F303U, SMC04V001U) — rolling | OpenShift | Infra | 20 menit | Seluruh pod Running dan Ready; endpoint /actuator/health mengembalikan UP | Tidak |
| 5 | Deploy Routing Callback Service (SAU06F004U) — rolling | OpenShift | Infra | 15 menit | Pod Ready; log menampilkan "Routing source: TBMCLVNRTLIST (fallback AUT1222 enabled)" | Ya — mulai titik ini routing membaca sumber baru |
| 6 | Deploy frontend MAAS Web (SMC15V002U) — rolling | OpenShift | Infra | 15 menit | Menu Livin Routing List tampil; screen terbuka tanpa error konsol | Ya |
| 7 | Verifikasi konfigurasi ConfigMap sesuai D.1 | OpenShift | Infra | 5 menit | Seluruh 6 parameter pada D.1 sesuai nilai kolom Prod | Ya |
| 8 | Smoke test (PIV E.4) | End-to-end | Dev + App Support | 30 menit | Seluruh 8 item PIV berstatus Pass | Ya |

PONR = Point of No Return. Setelah step 5, rollback tidak lagi sederhana karena routing production sudah membaca sumber data baru — lihat E.3.

## E.3  Rollback Plan

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Kriteria trigger rollback | Salah satu terpenuhi: (a) Error rate endpoint whitelist > 5% selama 10 menit berturut-turut (b) Alert "Routing memakai default Production" > 50 kejadian/jam (c) Callback ke Bank Mandiri gagal > 1% dari baseline harian (d) Item PIV nomor 1, 2, atau 5 berstatus Fail dan tidak selesai dalam 30 menit |
| Siapa yang berwenang memutuskan | Andrew Tasijawa (Tech Lead). Jika tidak dapat dihubungi: Ahmad Tirmidzi (IT Engineering) |
| Estimasi durasi rollback | ±45 menit |
| Batas waktu keputusan rollback | Maksimal Minggu, 27 September 2026 pukul 03:00 WIB. Lewat batas ini, perbaikan dilakukan lewat hotfix, bukan rollback |
| Apakah ada data baru yang akan hilang? | Ya. Data whitelist yang dibuat setelah go-live tersimpan di TBMCLVNRTLIST dan akan hilang jika tabel di-drop. Karena itu tabel TIDAK di-drop saat rollback — lihat langkah 5 di bawah. Data tetap tersimpan dan dapat dipakai ulang saat deploy ulang |

Langkah Rollback:

| Step | Aksi | Komponen | Executor | Verifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set routing.fallback.aut1222.enabled = true dan pastikan routing.default.environment = PRODUCTION | ConfigMap mti-routing | Infra | Config ter-refresh dalam 60 detik; log menampilkan nilai baru |
| 2 | Rollback frontend MAAS Web ke versi 24 | OpenShift | Infra | Menu Livin Routing List tidak lagi tampil |
| 3 | Rollback Routing Callback Service SAU06F004U ke versi 47 | OpenShift | Infra | Log menampilkan "Routing source: AUT1222"; callback uji berhasil |
| 4 | Rollback backend MAAS App Service ke versi sebelumnya (SMC04V001U ke 16; SMC03F30x dinonaktifkan) | OpenShift | Infra | Seluruh pod Ready; endpoint whitelist mengembalikan 404 |
| 5 | JANGAN drop tabel. Jalankan SELECT COUNT(*) FROM TBMCLVNRTLIST terlebih dahulu — jika 0 baris, boleh jalankan script rollback DB pada C.5. Jika ada data, biarkan tabel dan bersihkan pada window terjadwal berikutnya | PostgreSQL | DBA | Jumlah baris tercatat pada berita acara implementasi |
| 6 | Verifikasi callback berjalan normal melalui menu AUT1222 | End-to-end | Dev + App Support | 3 transaksi uji callback berhasil ke environment yang benar |
| 7 | Notifikasi ke tim Livin Merchant Bank Mandiri bahwa implementasi dibatalkan | — | Arie Valiant Rindengan | Konfirmasi diterima |

## E.4  Post-Implementation Verification (PIV)

| No | Item Verifikasi | Cara Cek | Expected | Hasil | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Service up & health check OK | GET /actuator/health pada seluruh pod MAAS App dan Routing | Seluruh pod UP | ☐ Pass ☐ Fail | Reza Prasetya |
| 2 | Callback end-to-end ke Bank Mandiri berhasil | 3 transaksi uji: 1 MID Beta, 1 MID Production, 1 MID tidak terdaftar | Beta ke Beta; Production ke Production; tidak terdaftar ke Production (default) dan tercatat WARN | ☐ Pass ☐ Fail | Faiz Ihza M + tim QA Mandiri |
| 3 | Screen terbuka dan menampilkan data | Buka menu Livin Routing List, lakukan search | Tabel tampil, tidak ada error konsol | ☐ Pass ☐ Fail | Tangkas Prio Semobodo |
| 4 | Inquiry, Add, dan Approve berjalan | Daftarkan 1 MID uji, setujui dengan user Checker berbeda | Data berpindah dari PENDING ke aktif; tercatat di change history | ☐ Pass ☐ Fail | Faiz Ihza M |
| 5 | Fungsi existing tidak terdampak (regresi) | Buka menu common code AUT1222 dan 3 menu MAAS lain yang sering dipakai | Seluruh menu berfungsi seperti sebelumnya | ☐ Pass ☐ Fail | Tangkas Prio Semobodo |
| 6 | Log tidak ada error baru | Kibana: index maas-app-*, level:ERROR, rentang 30 menit setelah deploy | Tidak ada error baru di luar yang sudah dikenal | ☐ Pass ☐ Fail | Tangkas Prio Semobodo |
| 7 | Metric AppDynamics dalam batas normal | Dashboard MAAS Whitelist dan MTI Routing | p95 < 3 detik; error rate < 2% | ☐ Pass ☐ Fail | Ferry Sulistiyanto |
| 8 | Data tersimpan benar di tabel baru | SELECT pada TBMCLVNRTLIST dan TBHLVNRTLIST_HIST untuk MID uji | Data sesuai input; history mencatat OLD_VALUE dan NEW_VALUE | ☐ Pass ☐ Fail | Stevie Dwiputra |

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Periode monitoring intensif | 3 hari kalender setelah go-live (26–29 September 2026). Dipantau bersama oleh Developer (Faiz Ihza M) dan Application Support (Tangkas Prio Semobodo), dengan pengecekan metric dan log setiap 4 jam pada hari pertama |
| Kriteria dinyatakan stabil | Tidak ada insiden severity 1 atau 2, error rate < 2%, dan alert fallback routing tidak melampaui threshold critical selama 3 hari |

# F.  TESTING

## F.1  Test Scenario

| ID | Ref. Req. | Skenario | Precondition | Expected Result | Tipe | Env | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | R02, R04 | Pendaftaran MID ke whitelist secara satuan — sukses | MID Livin Merchant berstatus Active; ENV Backend dan Auth sudah ditentukan | Inquiry menampilkan status Active; data tersimpan dan tampil di layar setelah pendaftaran selesai | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-02 | R02, R04 | Pendaftaran MID satuan — gagal karena status Terminated | MID berstatus Terminated | Sistem menolak melanjutkan pendaftaran; pesan sesuai D-01 | Negative | SIT, UAT | Pass |
| TC-03 | R02, R05 | Bulk upload — sukses | Template sudah diunduh dan diisi MID, ENV Backend, ENV Auth | Data terbaca sesuai file; setelah inquiry, nama merchant dan status terisi otomatis; data dapat disubmit dan tampil di layar | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-04 | R02 | Bulk upload — gagal karena seluruh MID Terminated | File berisi MID yang seluruhnya Terminated | Tidak ada data tersimpan; muncul pop-up "Tidak ada data yang dapat disimpan" (WL-4220) | Negative | SIT, UAT | Pass |
| TC-05 | R02 | Bulk upload — file melebihi 500 baris | File berisi 501 baris data | File ditolak seluruhnya dengan pesan WL-4005 | Boundary | SIT | Pass |
| TC-06 | R02 | Bulk upload — format file tidak sesuai | File .csv atau .xlsx dengan kolom tergeser | File ditolak dengan pesan WL-4003 / WL-4004 | Negative | SIT | Pass |
| TC-07 | R03 | Perubahan ENV data whitelist | Data whitelist sudah ada; user mencari berdasarkan MID atau tanggal register | Nilai ENV dapat diubah lewat dropdown; setelah simpan, data hasil perubahan tampil di layar | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-08 | R03 | Delete data whitelist | Data whitelist sudah ada; user memilih baris melalui checkbox | Muncul pop-up sukses/gagal; data yang berhasil dihapus tidak muncul lagi di layar | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-09 | R03 | Maker tidak dapat menyetujui pengajuannya sendiri | Pengajuan delete dibuat oleh user A | User A tidak dapat menyetujui; pesan sesuai E-05 | Negative | SIT, UAT | Pass |
| TC-10 | R08 | Callback merchant ENV Beta | MID terdaftar dengan ENV Backend dan Auth = BETA | Callback diarahkan ke endpoint Beta sesuai TBMCLVNRTLIST | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-11 | R08 | Callback merchant ENV Production | MID terdaftar dengan ENV = PRODUCTION | Callback diarahkan ke endpoint Production | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-12 | R08 | Callback MID tidak terdaftar di tabel baru | MID hanya ada di common code AUT1222 | Fallback membaca AUT1222; callback tetap berhasil; log mencatat ROUTING_FALLBACK | Negative | SIT | Pass |
| TC-13 | R08 | Callback MID tidak terdaftar di mana pun | MID tidak ada di tabel maupun AUT1222 | Callback diarahkan ke Production sebagai default; log mencatat ROUTING_DEFAULT_USED (WARN) | Negative | SIT | Pass |
| TC-14 | R01, R05 | Export data ke Excel | Terdapat data whitelist sesuai filter | File .xlsx terunduh dengan kolom dan data sesuai filter aktif | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-15 | R07 | Change history menampilkan nilai lama dan nilai baru | Data whitelist pernah diubah | Modal menampilkan aksi, pelaku, waktu, nilai lama, dan nilai baru | Positive | SIT, UAT | Pass |
| TC-16 | R06 | Dropdown environment terisi dari common code | Common code AUT1223 aktif | Dropdown menampilkan BETA dan PRODUCTION | Positive | SIT | Pass |
| TC-17 | — | Hak akses role VIEWER | Login sebagai MAAS_WL_VIEWER | Tombol Add, Bulk Upload, Edit, Delete, Approve tidak tampil; akses langsung ke URL API mengembalikan 403 | Negative | SIT | Pass |
| TC-18 | — | Regresi menu common code AUT1222 | Menu AUT1222 masih aktif | Menu berfungsi seperti sebelum implementasi | Regresi | SIT, UAT | Pass |
| TC-19 | — | Regresi 3 menu MAAS yang paling sering dipakai | Aplikasi MAAS berjalan normal | Seluruh menu berfungsi seperti sebelumnya | Regresi | SIT, UAT | Pass |
| TC-20 | R02 | Idempotency bulk upload — user menekan tombol dua kali | X-Idempotency-Key sama dikirim dua kali | Pengajuan tidak terduplikasi; respons kedua mengembalikan hasil pertama (WL-4090) | Negative | SIT | Pass |

Link evidence: QA/SIT/2026/0912-MAAS-WL (screenshot dan log per test case) · QA/UAT/2026/0924-MAAS-WL

## F.2  Kebutuhan Data & Environment Testing

| Kebutuhan | Detail | Sudah Tersedia? | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Test data | 20 MID Livin Merchant: 15 Active, 5 Terminated. Ditambah 3 MID tidak terdaftar untuk uji fallback | ☑ Ya — 05 Sep 2026 | Arie Valiant Rindengan |
| Environment | SIT MAAS + SIT Routing; UAT MAAS terhubung ke environment Beta Bank Mandiri | ☑ Ya | Reza Prasetya |
| Akses / kredensial test | 4 user uji sesuai role: VIEWER, MAKER, CHECKER, ADMIN | ☑ Ya | Faiz Ihza M |
| Simulator / stub pihak ke-3 | Tidak memakai stub. Pengujian callback dilakukan langsung ke environment Beta Bank Mandiri dengan pendampingan tim QA Mandiri | ☑ Ya — 12 Sep 2026 | Arie Valiant Rindengan |

## F.3  Ringkasan Hasil & Sign-off Testing

| Tahap | Total TC | Pass | Fail | Open Defect | Link Report | Sign-off oleh | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIT | 20 | 20 | 0 | 1 (severity 4) | QA/SIT/2026/0912-MAAS-WL | M Taufik Hidayat (QA) | 12 Sep 2026 |
| UAT | 13 | 13 | 0 | 1 (severity 4) | QA/UAT/2026/0924-MAAS-WL | Rika Rossyantika (Product) | 24 Sep 2026 |

Open defect yang dibawa ke production:

| ID Defect | Severity | Deskripsi | Alasan Diterima | Workaround | Target Perbaikan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-2026-0918 | 4 (Low — kosmetik) | Pada layar dengan lebar < 1280px, kolom Routing Endpoint terpotong dan harus di-scroll horizontal | Tidak menghalangi fungsi. Seluruh user operasional memakai monitor 1920px sesuai standar perangkat kerja | Scroll horizontal, atau gunakan fungsi Export untuk melihat data lengkap | Sprint Oktober 2026 |

# G.  RISK & MITIGATION

| No | Risiko | Kategori | L | I | Mitigasi (pencegahan) | Contingency (jika terjadi) | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Callback merchant salah arah karena lookup ke tabel baru gagal, sehingga transaksi merchant Production diproses di environment Beta atau sebaliknya | Teknis | L | H | Fallback berlapis: tabel baru → AUT1222 → default PRODUCTION. Parameter routing.default.environment dikunci ke PRODUCTION dan diverifikasi pada PIV item 2 | Alert D.3 memicu eskalasi L2 segera (runbook D.4 baris 6). Jika tidak teratasi dalam 30 menit, jalankan rollback E.3 | Andrew Tasijawa |
| 2 | Data whitelist yang dihapus di screen baru masih terbaca melalui fallback AUT1222, sehingga merchant tetap diarahkan ke environment lama | Operasional | M | M | Prosedur operasional mewajibkan penghapusan di kedua tempat selama periode paralel; tercantum pada runbook D.4 baris 7 dan D.5 baris 1 | Hapus manual entri AUT1222; percepat penyelesaian migrasi CR #22910 | Tangkas Prio Semobodo |
| 3 | Bulk upload 500 baris memicu 500 pemanggilan inquiry sekaligus dan membebani Merchant Inquiry Service | Teknis | M | M | Pemrosesan per batch 100 baris; rate limit 5 request/menit per user; timeout inquiry 8 detik | Turunkan maas.whitelist.bulk.max-row melalui ConfigMap (perlu restart pod), lalu evaluasi | Andrew Tasijawa |
| 4 | Tabel history tumbuh melebihi perkiraan karena job archiving belum otomatis | Operasional | M | L | Monitoring pertumbuhan tabel dengan threshold 1,5 GB / 2,5 GB (D.3); archiving manual oleh DBA (D.2) | Jalankan archiving manual lebih awal; percepat pengajuan CR job otomatis | Stevie Dwiputra |
| 5 | Penyalahgunaan akses: user dengan role MAKER menghapus data whitelist dalam jumlah besar | Keamanan | L | H | Maker-checker wajib untuk Delete dan Bulk Upload; audit trail append-only mencatat pelaku, IP, nilai lama dan baru; role ADMIN dibatasi 2 user dan direview per kuartal | Telusuri TBHLVNRTLIST_HIST untuk identifikasi pelaku dan lingkup dampak; pulihkan data dari backup; laporkan ke IT Security | I Gusti Agung A. S |
| 6 | User operasional tetap memakai menu AUT1222 dan mengabaikan screen baru, sehingga data terpecah di dua tempat | Bisnis | M | M | Sosialisasi dan knowledge transfer 18 September 2026; monitoring jumlah hit fallback sebagai indikator pemakaian menu lama | Evaluasi bersama Product; jika perlu, percepat penonaktifan menu AUT1222 setelah migrasi selesai | Rika Rossyantika |
| 7 | Pengajuan menggantung karena tidak ada notifikasi otomatis ke Checker | Operasional | H | L | Alert pengajuan PENDING > 24 jam (D.3); koordinasi manual Maker–Checker; tercatat sebagai known limitation D.5 baris 4 | Eskalasi ke Product Management untuk menindaklanjuti; enhancement notifikasi masuk backlog Q4 2026 | Rika Rossyantika |

L = Likelihood, I = Impact (H = High, M = Medium, L = Low)

# H.  APPROVAL

| Peran | Nama | Unit / Department | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARED BY |  |  |  |  |
| Developer | Faiz Ihza M | Livin Merchant 4 — PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| Developer | Sandi G. | Livin Merchant 4 — PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| Developer | M Taufik Hidayat | Livin Merchant 4 — PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| Developer | Arie Valiant Rindengan | Livin Merchant 2 — PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| Tech Lead | Andrew Tasijawa | IT Engineering — PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| REVIEWED BY |  |  |  |  |
| IT Strategy & Governance | Nofri | PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| IT Information Security | Edy Kusnanto | PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| IT Engineering | Ahmad Tirmidzi | PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| IT Infra & Operation | Reza Prasetya | PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| Application Support | Tangkas Prio Semobodo | PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |
| ACCEPTED BY |  |  |  |  |
| Product Management | Rika Rossyantika | PT. Mitra Transaksi Indonesia |  |  |

— Akhir Dokumen —